WYTYCZNE DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI PRZEDSIĘWZIĘCIA 
W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CIEPŁE MIESZKANIE”
REALIZOWANYCH PRZEZ NFOŚiGW/ WFOŚiGW LUB INNE WYZNACZONE PODMIOTY

Dotyczy przeprowadzenia kontroli realizacji przedsięwzięcia i kontroli trwałości

Cel: Potwierdzenie wykonania umowy o dofinansowanie zawartej w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, zwanego dalej: „Programem”, pomiędzy WFOŚiGW i gminą oraz umów zawartych pomiędzy gminą a beneficjentami końcowymi, poprzez weryfikację stanu faktycznego w zakresie:

- prawidłowości przyznawania dofinansowania beneficjentom końcowym przez gminę poprzez weryfikacje dokumentów związanych z ogłoszeniem naboru wniosków w gminie oraz przyznawania dofinansowania na podstawie wniosków składanych przez beneficjentów końcowych;

- prawidłowości realizacji przedsięwzięć przez beneficjentów końcowych, weryfikacji przez gminę dokumentów przedkładanych przez beneficjentów końcowych oraz wypłaty dofinansowania przez gminę beneficjentom końcowym;

- informacji i oświadczeń zawartych przez gminę we wnioskach o płatność,

- spełnienia warunków umowy i Programu w zakresie realizacji przedsięwzięcia oraz w zakresie trwałości.

- INFORMACJE OGÓLNE

- NFOŚiGW/wfośigw może dokonać kontroli przedsięwzięć u beneficjenta w siedzibie gminy lub w miejscu realizacji przedsięwzięcia, samodzielnie lub poprzez podmioty zewnętrzne począwszy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, w trakcie realizacji oraz nie później 
niż 6 miesięcy od dnia upływu okresu trwałości przedsięwzięcia zrealizowanego przez ostatniego beneficjenta końcowego objętego tym wnioskiem.

- NFOŚiGW/wfośigw może dokonać kontroli przedsięwzięć u beneficjenta końcowego 
w miejscu realizacji przedsięwzięcia, samodzielnie lub poprzez podmioty zewnętrzne od daty złożenia wniosku o dofinansowanie przez beneficjenta końcowego, w trakcie realizacji oraz w okresie trwałości przedsięwzięcia.

- Okres trwałości przedsięwzięcia dla beneficjenta końcowego wynosi 5 lat od daty zakończenia realizowanego przez niego przedsięwzięcia.

- Datę zakończenia okresu trwałości przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego ustala się na podstawie daty zakończenia przedsięwzięcia, przyjmując długość okresu trwałości zgodnie z zapisami Programu.

- Datę zakończenia okresu trwałości przedsięwzięcia realizowanego przez gminę ustala się 
na podstawie daty zakończenia ostatniego przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, przyjmując długość okresu trwałości zgodnie z zapisami Programu.

- Za datę zakończenia przedsięwzięcia realizowanego przez gminę przyjmuje się datę wskazaną w końcowym wniosku o płatność, chyba że w wyniku kontroli ustalona została inna data. W takim przypadku przyjmuje się datę wskazaną w Protokole kontroli przedsięwzięcia.

- KONTROLA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA I TRWAŁOŚCI

- Kontrole mogą być prowadzone, jako planowe lub doraźne. Kontrole doraźne wszczynane 
są z własnej inicjatywy WFOŚiGW lub na zlecenie NFOŚiGW, MKiŚ lub innych jednostek do tego upoważnionych.

- Czynności kontroli prowadzone w okresie:

- realizacji przedsięwzięcia,

- po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia -kontrola trwałości.

- Podstawową formą kontroli są kontrole wykonywane w miejscu realizacji projektu. Możliwe jest w przypadku szczególnych okoliczności lub uzasadnionych potrzeb wykonywanie kontroli zdalnych.

- Zasady ogólne prowadzenia kontroli realizacji przedsięwzięcia

- Zakres kontroli planowej określa Protokół kontroli stanowiący załącznik do niniejszych wytycznych.

- Zakres kontroli doraźnych określany jest przez komórkę prowadzącą kontrolowany projekt każdorazowo przed rozpoczęciem kontroli.

- Kontrolę przeprowadza osoba lub zespół osób reprezentujących NFOŚiGW, WFOŚiGW lub inny podmiot upoważniony przez NFOŚiGW lub WFOŚiGW, zwany dalej „Kontrolującym”.

- Kontrolujący upoważniony jest do:

- wglądu do dokumentów i innych nośników informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości realizacji Umowy, oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji i wyjaśnień dotyczących jej realizacji, w tym:

  - wglądu do wszelkiej dokumentacji związanej z ogłoszeniem naboru wniosków w gminie oraz przyznawania dofinansowania na podstawie wniosków składanych przez beneficjentów końcowych;

  - wglądu do dokumentacji rozliczeniowej przedkładanej gminie przez beneficjentów końcowych w celu uzyskania dofinansowania,

- swobodnego poruszania się po lokalu/budynku beneficjenta końcowego, wybranego 
do kontroli,

- dokonania wizji lokalnej zadań zrealizowanych w ramach umowy  np. nowego 
lub istniejącego źródła ciepła, instalacji co i cwu, przegród budowlanych poddanych termomodernizacji, stolarki okiennej i/lub drzwiowej, instalacji fotowoltaicznej i innych.

- wglądu do dokumentów beneficjenta końcowego związanych z przedsięwzięciem, 
np. dokumentacji projektowej, atestów, oryginałów faktur, rachunków imiennych 
lub innych dowodów księgowych, certyfikatów, świadectw, kart produktów, gwarancji jakościowych producenta wyrobów i urządzeń, oryginałów protokołów instalacji urządzeń lub wykonania prac montażowych, umowy kredytu – jeśli dotyczy,

- wglądu do dokumentów potwierdzających informacje w oświadczeniu o wysokości dochodów uprawniających do otrzymania dofinansowania,

- żądania od gminy bądź beneficjenta końcowego ustnych i pisemnych wyjaśnień,

- przygotowania dokumentacji fotograficznej z wizji lokalnej.

- Ustalenia z kontroli powinny:

- zweryfikować prawdziwość oświadczeń gminy i/ lub beneficjenta końcowego 
i informacji zawartych w umowie o dofinansowanie oraz we wnioskach o płatność, 
w szczególności w tym zakresie, w którym nie są one uwiarygodnione dokumentami załączanymi do tych wniosków lub nie zostały zweryfikowane przez wfośigw w inny sposób;

- umożliwiać ocenę kontrolowanego przedsięwzięcia pod względem poprawności kwalifikowania przez gminę oraz beneficjenta końcowego ponoszonych wydatków;

- określać stan rzeczywisty i porównać go ze stanem pożądanym, ze szczególnym uwzględnieniem rozbieżności, umożliwiać określenie przyczyn powstania uchybień i nieprawidłowości oraz możliwości ich usunięcia, a także zaistniałych zagrożeń/ryzyk 
i ich ewentualnych skutków,

- potwierdzić, że umowa o dofinansowanie jest realizowana/ została zrealizowana/ nie została zrealizowana zgodnie z warunkami Programu, a w przypadku zastrzeżeń umożliwić wskazanie podstawy zmiany wysokości dofinansowania lub uznania go za nienależne;

- umożliwić wyciągnięcie wniosków i wydanie zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonej kontroli.

- dodatkowo zweryfikować, jeśli kontrola realizacji ma miejsce w okresie trwałości, czy 
od zakończenia przedsięwzięcia zgodnie z datą wskazaną w protokole końcowym, zostały dotrzymane przez Wnioskodawcę i beneficjenta końcowego warunki obowiązujące w okresie trwałości.

- Przygotowanie kontroli

- Kontrolę poprzedza analiza dokumentacji przedsięwzięcia .

- Kontrolujący (jedna lub więcej osób) zapoznaje się z umową o dofinansowanie, złożonym/-ymi wnioskiem/-ami o płatność oraz załączonymi do nich dokumentami. Na tej podstawie, opierając się na wzorze Protokołu, określa zakres działań sprawdzających podczas kontroli.

- Zakres kontroli powinien obejmować tylko te zagadnienia, których stan faktyczny można zweryfikować podczas kontroli.

- Kontrolujący umawia termin kontroli z gminą informując ją o:

- zakresie kontroli, w szczególności wymagających uzyskania dostępu do lokali/budynku;

- wymaganych do przygotowania dokumentach;

- konieczności posiadania pisemnego upoważnienia, jeśli podczas wizytacji, beneficjenta 
lub beneficjenta końcowego reprezentować będzie inna osoba.

- Przebieg kontroli

- Kontrolujący rozpoczynając kontrolę:

- informuje gminę oraz beneficjenta końcowego o uprawnieniach do przeprowadzenia kontroli i okazuje upoważnienie do jej przeprowadzenia,

- zwraca się o udostępnienie do wglądu oryginałów wskazanych dokumentów związanych z przedsięwzięciem, p.. dokumentacji związanej z naborem wniosków o dofinansowanie w gminie, umów o dofinansowanie zawieranych z beneficjentami końcowymi, dokumentacji rozliczeniowej przedkładanej przez beneficjentów końcowych, w tym: dokumentacji projektowej, atestów, certyfikatów, świadectw, kart produktów, deklaracji zgodności, dokumentów potwierdzających dochód zadeklarowany we wniosku o dofinansowanie upoważniającym do otrzymania określonego poziomu dofinansowania,

- zwraca się o udostępnienie do oględzin obiektu lub obiektów, w którym zostało zrealizowane przedsięwzięcie.

- Czynności kontrolne:

- kontrolę prowadzi się w oparciu o wzór Informacji pokontrolnej. W szczególności do kontroli realizacji odnoszą się punkty, które Kontrolujący przewidział w zakresie sprawdzenia.

- Kontrolujący dokonuje niezbędnych pomiarów/obliczeń/oględzin.

- Kontrolujący potwierdza dokonane ustalenia dokumentacją fotograficzną z wizytacji.

- Jeśli z przebiegu kontroli wynika konieczność dostarczenia przez gminę lub beneficjenta końcowego dodatkowych dokumentów lub realizacji określonych działań, wynik kontroli może zostać określony w Informacji pokontrolnej jako pozytywny pod warunkiem 
ich okazania/wykonania.

- Informacja pokontrolna w zakresie ustaleń z kontroli podpisuje Kontrolujący i kierownik jednostki kontrolowanej (lub osoba przez niego pisemnie upoważnioną). W przypadku uwag, zastrzeżeń lub rozbieżności zdań w odniesieniu do ustaleń, przed złożeniem podpisu należy umieścić je w Protokole.

- Informacja pokontrolna sporządzana jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w ciągu 14 dni po zakończeniu kontroli, po jednym dla beneficjenta (gminy) i Kontrolującego.

- Protokoły dotyczące kontroli lokali/budynków beneficjentów końcowych, w których zostało zrealizowane przedsięwzięcie w ramach Programu, podpisywane są w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla beneficjenta (gminy), Kontrolującego i beneficjenta końcowego i dołączane do Informacji pokontrolnej z przeprowadzenia kontroli przedsięwzięcia w gminie, jako załączniki. Beneficjent końcowy otrzymuje swój egzemplarz protokołu.

- Jeżeli beneficjent końcowy, uniemożliwi dokonania wizji lokalnej, odmówi udostępnienia pomieszczeń, dokumentów lub podpisania Protokołu, wfośigw może zmniejszyć kwotę dotacji o wartość dotacji przypadającej na realizację przedsięwzięcia 
w lokalu/budynku tego beneficjenta końcowego i zażądać jej zwrotu przez beneficjenta (gminę).

- Jeżeli sporządzenie Informacji pokontrolnej wymaga uzyskania dodatkowych wyjaśnień, polegających w szczególności na zasięgnięciu przez instytucję kontrolującą opinii prawnych, stanowiska innych organów i instytucji, bądź wyjaśnień ze strony podmiotu kontrolowanego, termin sporządzenia dokumentu liczony jest ponownie od czasu uzyskania wyjaśnień bądź opinii (stanowiska),

- kierownik kontrolowanej jednostki podpisuje Informację pokontrolną lub zgłasza zastrzeżenia do Informacji w terminie 14 dni od dnia doręczenia podpisanej przez kontrolujących Informacji pokontrolnej,

- w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej, kontrolujący rozpatruje je,

- jeśli po rozpatrzeniu zastrzeżeń kontrolujący:

  - stwierdzi/dzą zasadność wszystkich zgłoszonych zastrzeżeń – przewodniczący zespołu kontrolującego zmienia lub uzupełnia część Informacji pokontrolnej, której dotyczyły zastrzeżenia, a następnie przesyła poprawiony dokument do beneficjenta,

  - nie uwzględni/ą wszystkich zgłoszonych zastrzeżeń - przewodniczący zespołu kontrolującego przekazuje do beneficjenta Informację pokontrolną z pisemnym stanowiskiem wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń,

  - stwierdzi/dzą zasadność części zgłoszonych zastrzeżeń - przewodniczący zespołu kontrolującego zmienia lub uzupełnia część Informacji pokontrolnej, której dotyczyły zastrzeżenia, następnie przesyła Informację pokontrolną do beneficjenta, a w odniesieniu do nieuwzględnionych zastrzeżeń przekazuje pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń.

- w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, w razie potrzeby, kontrolujący może przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne, np.: uzyskać dodatkowe stanowisko lub opinię innych instytucji lub zażądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w celu ustalenia ich zasadności.

- W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji umowy przez gminę, WFOŚiGW może wypowiedzieć umowę o dofinansowanie.

- KONTROLA TRWAŁOŚCI

Kontrola trwałości przeprowadzana jest nie później niż przed upływem 6 miesięcy od daty zakończenia okresu trwałości przedsięwzięcia zrealizowanego przez ostatniego beneficjenta końcowego objętego umową.

D.  INFORMACJE DODATKOWE

- Do dokumentacji z kontroli mogą być dołączane dodatkowe materiały, np. wykonana 
w jej trakcie dokumentacja zdjęciowa.

- Kwestie dotyczące kontroli przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” nieuregulowane niniejszymi wytycznymi, w tym dalszy sposób postępowania 
po przeprowadzeniu kontroli, określa procedura wewnętrzna NFOŚiGW/wfośigw.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej